# 数据运用优化方案 v1.3

版本: v1.3（定稿） | 日期: 2026-05-30
制定: 腰子（综合）+ 山猫（宏观/行业）+ 信鸽（事件）+ 玉夜（数据监理）+ 流金（风控）+ 青山（策略/因子）
触发: 玉夜全数据审计（2026-05-30），发现管线数据利用率~22%，后评估统计累积基本为零
核心原则: 用已有数据，不拉新数据。本次优化不增加任何新API或数据源，100%基于现有管线已落盘数据
涉及体系: 重点股票深度分析 + 重点股票日报 + 每日荐股评分引擎 + 三套后评估 + 两套模拟交易

## 一、审计发现摘要（玉夜 2026-05-30）

### 1.1 数据利用率现状

管线每日拉取 100+ 字段 × 55 只股票，分析端实际使用约 22%。

| # | 数据类 | 当前利用率 | 主要浪费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时行情[1] | 90% | 基本充分 |
| 2 | 日线K线[2] | 85% | VP精确化待做 |
| 3 | 周线K线 | 60% | 板块周线对比未做 |
| 4 | 月线K线 | 30% | 使用频率=月频 |
| 5 | 财务季报[3] | 8% | 100+字段只用5个(EPS/ROE/毛利率/BPS/CFPS) |
| 6 | PE百分位 | 30% | 模板缺强制字段 |
| 7 | 个股资金流[9] | 15% | 四档全有但只用主力净流入总额 |
| 8 | 行业资金流[10] | 40% | 仅排名，方向未用 |
| 9 | 融资融券[12] | 20% | 日报常显示"数据不可获取" |
| 10 | 北向资金[8] | 30% | 个股日频已不可得(2024/08) |
| 11 | 研报/评级[11] | 60% | 标题列表+盈利预测未用 |
| 12 | 板块行情[7] | 30% | SectorPhaseMap已产出但被丢弃 |
| 13 | 板块成分股 | 5% | 竞争格局段未引用 |
| 14 | 质押(pledge) | 0% | Tushare已接入，从未使用 |
| 15 | 限售解禁(share_float) | 0% | 同上 |
| 16 | 筹码集中度(holder_number) | 0% | 同上 |
| 17 | 业绩预告(forecast) | 0% | baostock已接入，从未使用 |
| 18 | 大宗交易(block_trade) | 0% | Tushare已接入，从未使用 |
| 19 | 分红除权(dividend) | 0% | baostock已接入，从未使用 |

### 1.2 后评估数据累积状态

| 指标 | 当前 | 设计目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日荐股后评估 records.csv | 9条 | 每日+1 | ❌ Phase 7执行断档 |
| 每日荐股后评估 summary.csv | 空 | 每日滚动 | ❌ 从未运行 |
| 重点股票日报后评估 | 3天空JSON | 每日 | ❌ Results数组为空 |
| 深度分析后评估 | 1次(5/26) | 每周1次 | ❌ 频率不符+数据源全不可用 |
| Spearman ρ方向校准 | 全null | 每次非null | ❌ 零数据 |
| 信号胜率统计 | 无 | 按信号分列 | ❌ 样本量不足 |
| IC/ICIR | 未启用 | ≥8次评估后 | ❌ 远未达标 |

核心诊断：后评估设计精良（深度后评估v1.0含100分双层11维度+六层验证窗口+四层学习循环），但数据层完全断裂——不是设计问题，是执行问题。

## 二、优化目标

### 2.1 管线数据利用率

| 维度 | 当前 | 三个月目标 | 一年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线13类数据加权利用率 | ~22% | ≥70% | ≥80% |
| Tushare新数据6类利用率 | 0% | ≥65% | ≥75% |
| 每份深度分析报告引用数据源种类 | ~6类 | ≥12/19类 | ≥15/19类 |

### 2.2 后评估数据累积

| 指标 | 当前 | 三个月目标 | 启用门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| records.csv | 9条 | ≥60条 | — |
| summary.csv | 空 | 每日滚动更新 | — |
| Spearman ρ(T+1) | null | 首次非null | n≥30 |
| 深度后评估次数 | 1次 | ≥8次 | A层启用≥3次 |
| 单次IC记录 | 0次 | ≥4次 | 每次记录 |
| 信号S01-S33胜率表 | 无 | 首次统计 | 每信号≥5次触发 |

### 2.3 为什么不是100%

针对每个数据类的天花板逐项论证（详见§三），汇总为五类原因：

| 原因类别 | 涉及数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据源客观限制 | 北向[8]/业绩预告/大宗交易 | 日频政策限制或非每日都有 |
| 字段冗余 | 财务季报[3] | 100+字段中~30个是同一指标不同公式，~20个q_前缀是子集 |
| 使用频率天然低于采集频率 | 周线/月线/分红/宏观 | 月频数据按月算=100%，按日算=40-50% |
| 分析框架不需要全覆盖 | 成分股/大宗/月线/研报 | 部分场景无信息增量 |
| 设计冗余（1+2备源） | 新浪行情[1B]/腾讯K线[2B] | 备源存在=价值，主源正常时不激活 |

## 三、逐数据类目标与落位

### 3.1 管线已有数据（13类）

#### 3.1.1 实时行情[1]：90% → 95%

| 角色 | 山猫/玉夜 |
| --- | --- |
| 剩余5% | Level-2独有字段（大单成交方向/盘口深度），免费API不含，不适用 |
| 落在哪 | 深度分析§四技术面 + 日报§一盘面速读 |
| 模板改动 | 无 |

#### 3.1.2 日线K线[2]：85% → 95%

| 角色 | 青山 |
| --- | --- |
| 10%提升空间 | VP（Volume Profile）从手工估算→K线数据自动生成精确POC/VAH/VAL |
| 落在哪 | 深度分析§四.6 Volume Profile段 |
| 模板改动 | VP段增加自动计算标注 |

#### 3.1.3 周线K线：60% → 75%

| 角色 | 青山 |
| --- | --- |
| 15%提升空间 | 目标股 vs 板块指数 周线趋势一致性对比 |
| 落在哪 | 深度分析§四.1 K线周期表增加周线板块对比行 |
| 模板改动 | 表格+1行 |
| 日报 | 不加 |

#### 3.1.4 月线K线：30% → 50%

| 角色 | 青山 |
| --- | --- |
| 天花板 | 月线使用频率=月频。每两次深度分析用一次月线数据=50% |
| 用在何时 | 仅深度分析§四.2 Wyckoff大周期定位时 |
| 模板改动 | 无（已有引用位置，增加使用频率） |

#### 3.1.5 财务季报[3]：8% → 40%

| 角色 | 玉夜+腰子 |
| --- | --- |
| 字段分类 | A.核心盈利(10个)→100%使用 B.杜邦(8个)→75% C.成长性(8个)→50% D.偿债(10个)→40% E.现金流/估值(8个)→50% F.冗余变换(20+)→0% G.其他(30+)→5% |
| 目标40% | 28/70独立字段（扣除冗余后的分母），对比当前~5/70=7% |
| 落在哪 | 深度分析§三财务段：杜邦拆解、扣非净利润增速、经营现金流/净利润、商誉/净资产 |
| 模板改动 | §三.3盈利能力表增加杜邦拆解行（1行）；§三.5财务健康补充指标表扩展 |
| 每日荐股 | 评分引擎S_Fund已覆盖ROE/毛利率/扣非增速/商誉，杠杆乘数待青山第三批加入 |

#### 3.1.6 PE百分位：30% → 70%

| 角色 | 腰子 |
| --- | --- |
| 数据已有 | PEPercentile_{Code}.json缓存中存在，模板缺强制字段 |
| 落在哪 | 深度分析§五估值段PE行后增加分位行；日报§三PE行增加分位列 |
| 模板改动 | 深度分析估值表+1子行；日报基本面表+1列 |

#### 3.1.7 个股资金流[9]：15% → 90% ⭐ 最大单项提升

| 角色 | 青山+流金 |
| --- | --- |
| 数据已有 | moneyflow[tushare]返回四档（超大单/大单/中单/小单），327天×55只历史 |
| 落在哪（深度分析） | §六风控段新增"资金结构拆解"表：超大单净额/大单净额/中单净额/小单净额 + 结构判断（机构与游资共识/分歧） |
| 落在哪（日报） | §2.2资金面从2行扩展：超大单净额/大单净额/融资余额+结构判断 |
| 落在哪（每日荐股） | 评分引擎S_Money子因子从"主力净流入总额"→增加四档结构一致性因子（青山第三批） |
| 模板改动 | 深度分析新增1表(5行)；日报§2.2从2行→3行；评分引擎因子定义更新 |

#### 3.1.8 行业资金流[10]：40% → 80%

| 角色 | 山猫 |
| --- | --- |
| 落在哪（深度分析） | §二.2行业定位表增加"行业资金：近5日主力净流入/流出XX亿（排名X/XX）[10]" |
| 落在哪（日报） | §1.1大盘与板块表中"板块"行追加行业资金方向 |
| 模板改动 | 深度分析表格+1行；日报表格+1列 |

#### 3.1.9 融资融券[12]：20% → 80%

| 角色 | 流金 |
| --- | --- |
| 当前问题 | 日报常显示"数据不可获取"——不是API挂了，是日报生成时没去拉 |
| 落在哪（日报） | §2.2资金面修复：融资余额+5日变化方向+融资买入/成交额占比 |
| 落在哪（深度分析） | §六风控段增加融资趋势行 |
| 模板改动 | 日报§2.2融资行扩展为2行；深度分析§六+1行 |
| 每日荐股 | S_Money已有融资因子，不额外改动 |

#### 3.1.10 北向资金[8]：30% → 60%

| 角色 | 山猫+玉夜 |
| --- | --- |
| 关键约束 | 个股北向日频2024年8月起不再披露（仅季度快照~57天滞后） |
| 落在哪 | 日报§1.1：大盘北向方向（沪深股通合计）日频→每次都引用。个股北向季度数据→仅在数据新鲜时引用 |
| 模板改动 | 日报§1.1表"北向"行从"数据不可获取"→区分"大盘北向：[方向]"和"个股北向：[季度数据/不可得]" |
| 天花板 | 60%=政策限制，非技术问题 |

#### 3.1.11 研报/评级[11]：60% → 85%

| 角色 | 信鸽 |
| --- | --- |
| 当前只用 | 评级变动 |
| 新增使用 | 研报标题列表（自动采集→嵌入日报消息面）+ 盈利预测变化（深度分析§一.4） |
| 落在哪（深度分析） | §一.4催化剂表下方新增"券商盈利预测趋势"3行表 |
| 落在哪（日报） | 新增§2.3"消息面变化"段：近5日研报标题(最新3条)+评级变动 |
| 模板改动 | 深度分析+1小表；日报+1新段（§2.3） |
| 每日荐股 | S_News已参考研报覆盖数，不额外改动 |

#### 3.1.12 板块行情[7]：30% → 90% ⭐ 第二大单项提升

| 角色 | 山猫 |
| --- | --- |
| 数据已有 | SectorPhaseMap在data_scored.json中，含5相位+扩散率+动量分数 |
| 落在哪（深度分析） | §二.2行业定位表前新增"管线板块相位判断：[XX期]（扩散率X%，动量分数Y）"。山猫写"同意/修正"意见 |
| 落在哪（日报） | §1.1大盘与板块表"板块"行增加相位标签列 |
| 模板改动 | 深度分析+1行；日报表格+1列 |
| 每日荐股 | 评分引擎已在用PhaseMultiplier做折扣，SectorPhaseMap已入引擎 |

#### 3.1.13 板块成分股：5% → 50%

| 角色 | 山猫 |
| --- | --- |
| 落在哪 | 仅深度分析§一.5竞争格局段——行业内龙头对比+板块内上涨比例 |
| 日报 | 不加。日报不做竞争格局分析 |
| 模板改动 | 无（使用频率提升，模板不变） |

### 3.2 Tushare新数据（6类，v1.4已接入从未使用）

#### 3.2.1 质押风险(pledge)：0% → 90%

| 角色 | 流金 |
| --- | --- |
| 非negotiable | 大股东质押>50%→🔴。2018年质押爆仓潮的教训 |
| 落在哪（深度分析） | §六风控段强制行：大股东质押占其持股X%，占总股本X%。>50%→🔴 |
| 落在哪（日报） | §零关键指标基线表复用深度分析数据，不每日更新 |
| 落在哪（每日荐股） | 否决层：质押>50%→一票否决 |
| 模板改动 | 深度分析§六+1行；日报§零基线表+1行；评分引擎否决规则+1条 |

#### 3.2.2 限售解禁(share_float)：0% → 80%

| 角色 | 流金+信鸽 |
| --- | --- |
| 落在哪（深度分析） | §一.4催化剂表：未来1月解禁>5%总股本→自动追加C级偏空催化剂行。§六风控段：解禁规模+时间 |
| 落在哪（日报） | §五情景应对表增加条件行：解禁首日→减半仓观察 |
| 落在哪（每日荐股） | 否决层：未来5日解禁>5%总股本→降一级推荐 |
| 模板改动 | 深度分析催化剂表条件行+风控段条件行；日报情景应对条件行；评分引擎否决规则+1条 |

#### 3.2.3 筹码集中度(holder_number)：0% → 80%

| 角色 | 流金 |
| --- | --- |
| 落在哪 | 仅深度分析§六：新增"筹码趋势"小表（股东户数+环比变化+集中/分散判断）。季频数据，深度分析每次引用最近一期 |
| 日报 | 不加（季频不适合日频日报） |
| 每日荐股 | 不加（季频不适合日频自动评分） |
| 模板改动 | 深度分析§六新增1个小表 |

#### 3.2.4 业绩预告(forecast)：0% → 60%

| 角色 | 信鸽 |
| --- | --- |
| 条件使用 | 不是所有公司每季度都发预告。有预告时必引用，无预告不硬凑 |
| 落在哪 | 深度分析§三新增条件段"3.1a 业绩预告（若有）"：预告EPS范围 vs 一致预期EPS |
| 日报 | 不发。出现预告→触发§6.6.4团队咨询条件，走P0事件上报 |
| 模板改动 | 深度分析新增条件段（有预告才出现） |

#### 3.2.5 大宗交易(block_trade)：0% → 50%|

| 角色 | 流金 |
| --- | --- |
| 条件使用 | 不是每天都有大宗交易 |
| 落在哪 | 深度分析§六风控段条件行：近5日折价>5%或溢价>3%的大宗→标注。日报§二条件行：昨日大宗异常→加入信号变化 |
| 模板改动 | 深度分析/日报均为条件行，不强制出现 |

#### 3.2.6 分红除权(dividend)：0% → 50%

| 角色 | 信鸽 |
| --- | --- |
| 落在哪 | 深度分析§五估值表增加股息率行；§一.4催化剂表自动标注下次除权日。日报§五纪律表：5日内有除权→标注红利税/除权缺口 |
| 模板改动 | 深度分析估值表+1行+催化剂表条件行；日报纪律表条件行 |

## 四、模板改动汇总

### 4.1 深度分析报告模板（基于 深度分析_v1.4.md → v1.5）

| 章节 | 新增内容 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| §一.4 催化剂 | +券商盈利预测趋势表（上调/下调家数+一致预期EPS+一致预期PE） | 1小表 |
| §一.4 催化剂 | +限售解禁自动行（条件：未来1月>5%总股本） | 条件行 |
| §一.4 催化剂 | +除权日标注（条件：近期有除权） | 条件行 |
| §二.1 市场状态 | +宏观流动性速览表（M1同比/社融增速/逆回购利率，月更） | 1小表 |
| §二.2 行业定位 | +管线板块相位判断行 + 行业资金方向行 | 表格+2行 |
| §三.1 收入利润 | +业绩预告条件段（有预告时出现） | 条件段 |
| §三.3 盈利能力 | +杜邦拆解行（净利率×周转率×杠杆乘数） | 表格+1行 |
| §三.5 财务健康 | 表格扩展：扣非净利润增速、经营现金流/净利润、商誉/净资产 | 表格+3行 |
| §四.6 VP | VP数据从手工估算→自动计算标注 | 优化 |
| §五 估值 | +PE历史分位行 + 股息率行 | 表格+2行 |
| §六 风控 | +质押风险行（强制） | 1行 |
| §六 风控 | +解禁供给冲击行（条件） | 条件行 |
| §六 风控 | +筹码趋势小表（股东户数+环比+判断） | 1小表 |
| §六 风控 | +资金结构四档拆解表（超大单/大单/中单/小单+结构判断） | 1表(5行) |
| §六 风控 | +大宗异常条件行 | 条件行 |
| §六 风控 | +融资趋势行 | 1行 |
| 数据源声明 | +新数据源标注：pledge/share_float/holder_number/block_trade/dividend/forecast | 1段 |
| 自检清单 | 24条→扩展对应条目（待v1.5定稿时逐条核对） | 扩展 |

合计：+4个小表 + ~20行 + 6个条件行/段。不改变9章结构。

### 4.2 日报模板（基于 白皮书_v3.5.md §6.6.2 → v3.6）

| 段 | 新增内容 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| §零 基线表 | +质押比例行（复用深度分析数据） | 表格+1行 |
| §1.1 大盘与板块 | +板块相位标签列 + 行业资金方向列 + 北向区分（大盘vs个股） | 表格+3列 |
| §2.1 技术面 | 不变 | — |
| §2.2 资金面 | 融资行修复并拆为2行；主力净流入→超大单+大单+结构判断（3行） | 从2行→5行 |
| §2 新增§2.3 | "消息面变化"新段：研报标题(最新3条)+评级变动 | 1新段(3行表) |
| §三 基本面 | PE行增加分位列 | 表格+1列 |
| §四 策略触发 | 不变 | — |
| §五 情景应对 | +解禁条件行 + 除权条件行 | 表格+2条件行 |
| 数据源声明 | +新数据源标注 | +1行 |
| 强制规范 | 新增#21-#25（对应新数据段落的规范要求） | +5条 |
| 自检清单 | 20条→25条 | +5条 |

合计：+1新段（§2.3）+ 表格扩展若干 + 2条件行。不改变7段结构。

### 4.3 每日荐股评分引擎

| 组件 | 改动 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| S_Money因子 | 子因子从"主力净流入总额"→增加四档结构一致性 | P1 — 青山第三批 |
| 否决层 | 新增质押>50%一票否决 + 解禁>5%降级 | P1 — 青山第三批 |
| 其他 | 评分引擎已在用SectorPhaseMap/融资/研报/PE百分位/财务等可用数据，其他数据类不适用日频自动评分 | 不改 |

### 4.4 模拟交易系统

模拟交易是"分析→交易"的最后一环。分析端数据丰富后，交易端需同步接入。

重点股票模拟交易（sim_trading.py，基于深度分析评估JSON）：

| 改动 | 数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开仓条件增加质押>50%拦截 | pledge[tushare] → 评估JSON | 质押过半→禁止开仓 |
| 开仓条件增加未来3日解禁>5%拦截 | share_float[tushare] → 评估JSON | 解禁前夕→禁止开仓 |
| 开仓条件增加大宗折价>5%拦截 | block_trade[tushare] → 评估JSON | 机构折价跑→不跟 |
| 开仓快照增加数据维度 | 评估JSON全部新字段 | 开仓时记录质押率/解禁状态/四档结构/筹码，为归因分析积累数据 |
| 评估JSON schema扩展 | — | 新增字段：pledge_ratio, unlock_ratio, fund_flow_structure, holder_trend, block_trade_alert |

每日荐股模拟交易（sim_trading_daily.py，基于data_scored.json）：

| 改动 | 数据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开仓条件增加质押>50%拦截 | pledge[tushare] → data_scored.json | 同重点股票 |
| 开仓条件增加未来5日解禁>5%拦截 | share_float[tushare] → data_scored.json | 同重点股票，窗口放宽至5日 |
| 开仓条件增加行业资金方向过滤 | [10]行业资金流 → data_scored.json | 近5日行业资金净流入>0方可开仓 |
| 否决层规则同步 | 同§4.3评分引擎否决层 | 质押>50%→一票否决，解禁>5%→降级 |

### 4.5 后评估相关

| 组件 | 改动 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 每日荐股后评估 records/summary | 不改schema。修复Phase 7执行（当前写入断档） | P0 — 玉夜修链路 |
| 深度分析后评估JSON | 不改schema。修复数据源获取链路（从data_full.json读，不重新打API） | P0 — 玉夜修链路 |
| 深度后评估B5数据源稳定性 | 检查项从8个源扩展为覆盖19类数据 | P2 — 下次后评估更新 |
| score_direction_tracking.csv | 新增极简CSV追踪Spearman ρ方向 | P1 — 青山建 |
| 日报后评估追踪 | 新建：日报5项判断→T+1实际验证（日报模板稳定后做） | P2 |

## 五、执行计划

### 第一批：立即执行（本周内，零代码/微代码改动）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度分析§六增加质押风险行 + 解禁条件行 | 流金 | 模板更新（手动加行） |
| 2 | 深度分析§二增加板块相位机器判断行 + 行业资金行 | 山猫 | 模板更新 |
| 3 | 日报§2.2资金面改为四档拆解表 | 腰子 | 模板更新 |
| 4 | 五红旗量化锚点（流动性/高波动自动判定） | 流金 | 红旗判定规则更新 |
| 5 | 后评估数据链路修复（确保Phase 7写入records + 深度后评估从data_full.json读数据） | 玉夜 | 链路验证报告 |

### 第二批：本周内完成（需模板正式更新）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 日报新增§2.3"消息面变化"段（研报标题自动采集） | 信鸽 | 模板更新 |
| 7 | 深度分析§三增加杜邦拆解行（净利率×周转率×杠杆） | 玉夜+腰子 | 模板更新 |
| 8 | 深度分析§五增加PE分位行 + 股息率行 | 腰子 | 模板更新 |
| 9 | 深度分析§二增加宏观流动性速览表（M1/社融/逆回购） | 山猫 | 模板更新 |
| 10 | 深度分析_v1.4.md → v1.5 正式升版（汇总模板改动+更新自检清单） | 腰子+情墨 | v1.5发布 |

### 第三批：两周内完成（需评分引擎/脚本改动）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 资金面评分引擎S_Money增加四档结构因子 | 青山 | 评分引擎更新 |
| 12 | 否决层增加质押>50%一票否决 + 解禁>5%降级 | 流金+青山 | 否决规则更新 |
| 13 | score_direction_tracking.csv 创建 + T+1方向校准启动 | 青山 | 新CSV |
| 14 | 白皮书_v3.5.md → v3.6 升版（汇总日报模板改动+更新强制规范+自检清单） | 腰子+情墨 | v3.6发布 |

### 第四批：一个月内完成（需后评估脚本改造）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 深度分析§六增加筹码趋势表 + 大宗条件行 + 融资趋势行 | 流金 | 模板更新 |
| 16 | 信号S01-S33胜率首次统计（累积≥30条records后） | 青山 | 信号胜率表 |
| 17 | 五红旗前瞻验证：首次Spearman ρ(红旗数, T+20回撤) | 流金+青山 | 首次ρ计算 |
| 18 | 估值MAPE首次计算（第一批财报发布后） | 青山 | 首次MAPE |

### 第五批：一个月内完成（模拟交易数据接入）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 重点股票模拟交易：开仓条件增加质押>50% + 解禁>5% + 大宗折价>5%拦截 | 流金 | sim_trading.py更新 |
| 20 | 每日荐股模拟交易：开仓条件增加质押>50% + 解禁>5%拦截 + 行业资金方向过滤 | 流金+山猫 | sim_trading_daily.py更新 |
| 21 | 重点股票评估数据JSON schema扩展（新增质押/解禁/四档资金/筹码/大宗字段） | 玉夜+腰子 | schema更新+提取规则更新 |
| 22 | 两套模拟交易：开仓快照增加数据维度 | 青山 | 快照字段扩展 |
| 23 | 每日荐股模拟交易：否决层规则同步（质押>50%否决+解禁>5%降级） | 流金+青山 | 否决规则更新 |

## 六、成功标准（三个月后回检）

### 6.1 定量标准

| 指标 | 当前值 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 管线数据加权使用率 | ~22% | ≥70% |
| 新数据(Tushare)使用率 | 0% | ≥65% |
| 每份深度分析报告引用数据源种类 | ~6类 | ≥12/19类 |
| 四档资金拆解出现率 | 0% | 100%（每份日报+深度分析） |
| 质押/解禁出现率 | 0% | 100%（每份深度分析） |
| 板块相位机器判断引用率 | 0% | 100%（每份深度分析+日报） |
| records.csv记录数 | 9条 | ≥60条 |
| 深度后评估执行次数 | 1次 | ≥8次 |
| Spearman ρ(T+1) | null | 首次非null值 |
| 信号胜率表 | 无 | 首次统计产出 |

### 6.2 定性标准

深度分析§二的宏观/行业判断从"纯手动定性"变为"数据锚点+人工判断"

深度分析§六的风控段从"凭经验"变为"质押/解禁/筹码/大宗 四项数据自动化展示"

日报资金面从"主力净流入一行"变为"四档结构拆解"

后评估从"空转"变为"每日累积records+summary滚动+ρ方向有值"

不再有"数据已拉取但从未出现在报告中"的数据类

## 七、不做清单

| # | 事项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增API/数据源 | 现有数据只用22%，先消化存量 |
| 2 | 修改后评估方法论框架 | v1.0设计没问题，是数据层断裂 |
| 3 | 日报改为每日全量重算 | 日报定位是信号追踪，深度分析负责全量 |
| 4 | 自动化条件规则生成 | 样本量<30时统计学习不如人工判断 |
| 5 | 100%使用所有财务字段 | ~30个冗余公式变体不应使用 |
| 6 | 备源数据纳入使用率统计 | 备源=主源故障才激活，设计如此 |
| 7 | 社交情绪/互动平台自动化 | 无稳定API，白皮书已标注"框架性参考" |

## 八、审计与闭环机制

玉夜（数据运用审计）+ 旧影（执行合规审计）双线审计，确保方案按计划执行、数据利用率持续达标。

### 8.1 审计分工

| 审计方 | 审计内容 | 参照标准 | 频率 | 详细方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉夜 | 数据到底用没用（第7维度：利用率） | 本方案§三逐数据类落位 | 每次报告/每周/每月 | 玉夜-知识库/07-数据运用审计.md |
| 旧影 | 计划到底做没做（执行合规） | 本方案§五执行计划 + §六成功标准 | 每周/每月/季度 | 旧影-知识库/01-审计框架与方法.md Section C-扩展 |

### 8.2 玉夜审计：数据运用检查

U-1~U-4 报告级检查（每次深度分析报告产出时）：

| 编号 | 检查项 | PASS标准 |
| --- | --- | --- |
| U-1 | 数据源种类统计 | 报告引用≥12/19类数据源 |
| U-2 | 强制字段存在性 | 质押/杜邦/板块相位/四档资金/PE分位/行业资金 6项全部存在 |
| U-3 | 资金面四档结构 | 包含超大单/大单两档及以上 |
| U-4 | "数据不可获取"率 | <20% |

周报：每周五晚产出数据运用周报（含本周报告检查结果+后评估状态+模式识别）。

月计分卡：每月末产出19类数据利用率计分卡，退化项标注+归因。

### 8.3 旧影审计：执行合规检查

C-5~C-10 优化方案合规检查：

| 编号 | 检查项 | 频率 | PASS标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-5 | 第一批5项动作完成 | 本周内 | 5/5 + 玉夜链路报告 |
| C-6 | 第二批5项动作完成 | 两周内 | 5/5 + 深度分析v1.5发布 |
| C-7 | 第三批4项动作完成 | 四周内 | 4/4 + 白皮书v3.6发布 |
| C-8 | 第四批4项动作完成 | 六周内 | 4/4 |
| C-8b | 第五批5项动作完成（模拟交易接入） | 六周内 | 5/5 |
| C-9 | records.csv累积 | 每日 | 每日+1（交易日） |
| C-10 | 深度后评估执行 | 每周 | 每周≥1次 |

月度进度报告：每月末逐项勾稽23个动作完成状态 + 定量指标追踪。

季度全量回检：三个月后对照§六成功标准逐条判定，产出闭合审计报告。

### 8.4 问题分级与闭环

审计发现的问题分三类，各有独立闭环路径：

|  | A类：报告缺陷 | B类：模板/流程缺陷 | C类：执行延期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现方 | 玉夜(U检查) | 玉夜(周报模式识别) | 旧影(C检查) |
| 触发条件 | 单份报告U-1~U-4 FAIL | 连续2次同类型A类FAIL | 任一批次动作未按时完成 |
| 通知对象 | 直接通知腰子 | 上报阿黑 | 上报阿黑 |
| 责任人 | 腰子（补全报告） | 腰子+情墨（修复模板） | 按§五"负责"列 |
| 补全时限 | ≤2项→2h，≥3项→当天 | 下次报告产出前 | 阿黑与责任人协商DDL |
| 验证方 | 玉夜（单份复核） | 旧影（模板验证） | 旧影（逐项复核） |
| 关闭条件 | 玉夜PASS | 旧影PASS | 旧影PASS |
| 升级条件 | 超时未补→B类 | 连续2次→联合审查 | 连续2次→联合审查 |
| 极限升级 | — | 连续3次→L3请示用户 | 连续3次→L3请示用户 |
| 历史记录 | 不单独记录 | 旧影写入审计历史DB | 旧影写入审计历史DB |

闭环流程图：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                   A类：报告缺陷                        │
│  玉夜FAIL → 通知腰子 → 腰子补全 → 玉夜复核 → 关闭     │
│  超时未补 → 升级B类 ↗                                │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                B/C类：模板/流程/延期                   │
│  玉夜/旧影FAIL → 上报阿黑 → 阿黑分派责任人             │
│      → 责任人修复 → 通知阿黑 → 旧影复核               │
│      → PASS → 关闭 + 写入审计历史DB                  │
│      → FAIL → 打回责任人（附新根因）                  │
│      → 连续2次FAIL → 联合审查（腰子+情墨+责任人）      │
│      → 连续3次FAIL → L3升级（请示用户）               │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 8.5 审计记录规范

玉夜：U检查结果嵌入数据运用周报。周报和月计分卡归档至 重点股票/深度分析/后评估报告/ 目录。

旧影：FAIL闭环后写入审计历史DB（精简版）：

FAIL记录精简版：
- 编号: [类型-批次-日期]
- 问题: [一句话描述]
- 根因: [具体文件+行号+偏差]
- 修复: [改动内容]
- 经验: [对未来排计划/写模板的参考]

### 8.6 关联文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| .claude/commands/玉夜.md | 玉夜角色定义（含数据运用审计职责） |
| .claude/commands/旧影.md | 旧影角色定义（含优化方案合规审计职责） |
| .claude/agents/玉夜-知识库/07-数据运用审计.md | 玉夜审计方法（U-1~U-4、周报/月计分卡模板、阈值） |
| .claude/agents/旧影-知识库/01-审计框架与方法.md | 旧影审计方法（Section C-扩展：C-5~C-10） |
| .claude/agents/旧影-知识库/04-审计处理流程.md | FAIL闭环处理规程（现有流程，本次不改） |

## 九、方案变更治理

本方案不是静态文件。新数据源接入、新分析模块上线、审计发现目标偏差——方案需要跟着演进。本章定义变更的触发、提案、评估、决策、执行、验证的完整链路。

### 9.1 触发条件

以下任一事件发生，自动进入变更流程：

| 类型 | 触发事件 | 典型频率 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增数据源 | 管线接入新数据类（如Level-2、新API） | 季度级 | 手动提案 |
| 新增分析模块 | 新报告类型/新策略模块上线，需要数据方案覆盖 | 季度级 | 手动提案 |
| 目标校准 | 月度计分卡显示某数据类利用率连续2月偏离目标±15% | 月度 | 自动触发（玉夜计分卡产出时） |
| 退化修复 | 某数据类利用率连续2月环比下滑 | 月度 | 自动触发（玉夜计分卡产出时） |
| 数据源退役 | API永久不可用，需从方案中移除 | 极低频 | 手动提案 |

### 9.2 提案

全员可提。格式四行：

优化方案变更提案：
- 类型: [新增数据/新增模块/目标校准/数据退役/退化修复]
- 描述: [一句话描述变更内容]
- 影响: [涉及方案哪些章节、哪些模板、哪些角色]
- 建议人: [角色]

提交给玉夜进入评估。

### 9.3 评估

玉夜负责可行性评估，输出：

评估意见：
- 可行性: [可行/有条件可行/不可行]
- 条件: [如有前置依赖，列出]
- 影响范围: [文件/模板/角色的变更清单]

评估结论为"不可行"时，退回提案人并附原因。"有条件可行"时，标注前置条件，条件满足后自动转为"可行"。

### 9.4 决策

分级审批，按变更量级匹配审批层级：

| 变更量级 | 版本号 | 审批 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微调 | vX.Y.Z → vX.Y.(Z+1) | 腰子直批 | 单数据类目标±5%、阈值微调、措辞修正 |
| 小版本 | vX.Y → vX.(Y+1) | 腰子决定 + 全团知会 | 新增≤2个数据类、新增1个模块覆盖、小批量动作 |
| 中版本 | vX.Y → vX.(Y+1) | 全团讨论 + 腰子决定 | 新增3-5个数据类、跨多模块模板改动 |
| 大版本 | vX → v(X+1).0 | 全团讨论 + 腰子决定 + L3请示用户 | 方案架构变更、数据利用率体系重构 |

### 9.5 执行

腰子负责方案文档的最终编辑和版本升级。其他文件的变更由对应角色负责：

| 变更涉及 | 执行人 |
| --- | --- |
| 方案文档（本文档） | 腰子 |
| 深度分析/日报模板 | 腰子+情墨 |
| 角色命令文件（.claude/commands/） | 对应角色 |
| 角色知识库（.claude/agents/） | 对应角色 |
| 评分引擎/模拟交易脚本 | 青山/流金（或指定红结） |
| 审计检查项 | 旧影 |

### 9.6 验证

旧影执行变更闭环验证：

方案变更完成 → 旧影检查：
  ☐ 方案文档版本号正确升级（对照§9.4量级）
  ☐ CHANGELOG已记录变更（含类型+描述+决策人）
  ☐ 关联模板/知识库已同步更新（对照§9.3影响范围清单）
  ☐ 审计检查项已覆盖新增内容（C-5~C-10等是否有遗漏）
  ☐ 玉夜计分卡模板已反映新数据类（若为新增数据源）
  → 全部通过：关闭变更
  → 任一项FAIL：打回执行人，标注缺失项

### 9.7 月度自动触发机制

每月末玉夜产出《数据利用率计分卡》后，自动执行以下判断：

计分卡产出
  ↓
检查任一类数据是否 "连续2月利用率 < 目标值-15%"
  → 是 → 自动生成"目标校准"提案，启动变更流程
  → 否 ↓
检查任一类数据是否 "连续2月利用率环比下滑"
  → 是 → 自动生成"退化修复"提案，启动变更流程
  → 否 → 无动作

此机制确保方案的目标值不会脱离实际——如果事实证明某目标确实定高了，不需要等人工发现，系统自动触发校准。

### 9.8 变更流程图

触发（自动/手动提案）
  ↓
玉夜评估可行性
  ├─ 不可行 → 退回提案人（附原因）
  └─ 可行/有条件可行
      ↓
    腰子按量级决策
    ├─ 微调 → 腰子直批
    ├─ 小版本 → 腰子+全团知会
    ├─ 中版本 → 全团讨论+腰子决定
    └─ 大版本 → 全团+腰子+请示用户
        ↓
    决策通过 → 腰子+对应角色执行变更
        ↓
    旧影验证
    ├─ PASS → 关闭变更，记录CHANGELOG
    └─ FAIL → 打回执行人

## 十、版本管理

| 关联文档 | 当前版本 | 升级后版本 | 升级时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本方案 | v1.2 | v1.3 | 2026-05-30（新增§九方案变更治理） |
| 玉夜.md | — | 已更新 | 2026-05-30（+数据运用审计职责） |
| 旧影.md | — | 已更新 | 2026-05-30（+优化方案合规审计职责） |
| 玉夜-知识库/07-数据运用审计.md | — | 新建 v1.0 | 2026-05-30 |
| 旧影-知识库/01-审计框架与方法.md | v1.0 | v1.1 | 2026-05-30（Section C新增C-5~C-10） |
| 重点股票模拟交易白皮书_v1.6.md | v1.6 | v1.7 | 第五批完成时（开仓条件增加质押/解禁/大宗拦截） |
| 每日荐股模拟交易白皮书_v1.1.md | v1.1 | v1.2 | 第五批完成时（开仓条件+否决层同步） |
| sim_trading.py | — | 更新 | 第五批完成时（开仓条件+快照字段） |
| sim_trading_daily.py | — | 更新 | 第五批完成时（开仓条件+否决层） |
| 深度分析_v1.4.md | v1.4 | v1.5 | 第二批完成时 |
| 重点股票跟踪分析逻辑白皮书_v3.5.md | v3.5 | v3.6 | 第三批完成时 |
| 深度分析后评估逻辑_v1.0.md | v1.0 | v1.0（不升） | B5检查项扩展时微调 |
| 每日荐股分析逻辑白皮书_v2.9 | — | 待青山第三批评分引擎改动时评估 |  |

## 十一、全团签字

| 角色 | 意见 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 山猫 | 同意。板块相位30%→90%是最大单项提升。宏观速览表落位§二.1。 | ✅ |
| 信鸽 | 同意。研报标题日报§2.3+盈利预测深度§一.4+预告条件段+分红除权标注。 | ✅ |
| 玉夜 | 同意。财务8%→40%（28/70独立字段）。后评估链路P0修复。数据源声明段同步更新。 | ✅ |
| 流金 | 同意。质押/解禁/筹码/大宗/两融五项全部锁定风控段落位。五红旗量化锚点同步。否决层+2条规则。 | ✅ |
| 青山 | 同意。四档资金流水次优化最优先。后评估不改schema只修执行。score_direction_tracking.csv新建。 | ✅ |
| 腰子 | 全票通过。本方案即日起生效。执行按四批推进。三个月后按§六标准回检。 | ✅ |

版本历史
| 版本 | 日期 | 变更 |
|:----:|:----:|:-----|
| v1.3 | 2026-05-30 | 新增§九方案变更治理：触发条件（5类）、全员提案→玉夜评估→分级审批（微调/小/中/大）→腰子+角色执行→旧影验证。月度自动触发机制。原§九→§十，原§十→§十一。全团讨论通过。 |
| v1.2 | 2026-05-30 | 腰子全团发现遗漏：优化方案未覆盖模拟交易模块。新增§4.4（模拟交易系统数据落位）+ §五第五批5项动作（#19-#23）。涉及sim_trading.py/sim_trading_daily.py/评估JSON schema/否决层规则。 |
| v1.1 | 2026-05-30 | 新增§八审计与闭环机制（玉夜+旧影双线审计、三类问题分级闭环）。同步更新玉夜.md、旧影.md、玉夜-知识库/07（新建）、旧影-知识库/01（C-5~C-10）。腰子全团讨论通过。 |
| v1.0 | 2026-05-30 | 定稿。腰子全团（山猫→信鸽→玉夜→流金→青山）一致通过 |